| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度募集资金使用情况对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人民币万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金总额 |  |  |  | 484,432.49 |  | 本年度投入募集资金总额 |  |  |  |  | 25,653.59 |  |
| 变更用途的募集资金总额 |  |  |  | 0 |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  | 172,047.13 |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 2010年募集资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高清交互数字电视基础应用工程项目 | 否 | 160,000.00 | 156,082.50 | 156,082.50 | 10,743.12 | 157,136.66 | 1,054.16 | 100.00 | 是 | 14,040.69 | - | 否 |
| 2015年募集资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云服务平台升级及应用拓展项目 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 98,146.64 | 10,835.47 | 10,835.47 | -87,311.17 | 11.04 | 不适用 | - | - | 否 |
| 优质版权内容平台建设项目 | 否 | 190,000.00 | 188,349.99 | 117,330.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | -113,255.00 | 3.47 | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 |  | 490,000.00 | 484,432.49 | 371,559.14 | 25,653.59 | 172,047.13 | -199,512.01 |  |  | 14,040.69 |  |  |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 |  |  | 一、在高清交互数字电视应用工程项目方面：截至2016年12月31日，本公司已将全部募集资金以及前期闲置募集资金理财产生的利息收益1,054.16万元全部投入该项目，投入进度达到100%。 二、在云服务平台升级及应用拓展项目方面。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。 三、在优质版权内容平台建设项目方面。 1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁盛，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质节目内容制作成本增加。3、今年以来国内票房市场有所降温，影片投资失败风险凸显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |  |  | 本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 本公司2016年3 月30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第110ZA2421号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金投资产品情况 |  |  | 为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至2016年12月31日： (1)中国民生银行股份公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币40,050万元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (2)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币4.5亿元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (3)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：2003000103000006589）中部分闲置资金共计人民币44,750万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (4)购买中国光大银行股份有限公司西城支行阳光理财“T计划”同业定制产品6.6亿元； (5)购买北京农村商业银行股份有限公司总行营业部“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸357 期货币市场型人民币理财产品5亿元； (6)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品2亿元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的资金19,892.28万元（取整后20,000万元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |